

Администрация Шалинского сельсовета

**Манского района, Красноярского края**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 

от 07.04.2025 с. Шалинское № 48

О проведении весеннего двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству на территории Шалинского сельсовета

В целях улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения территории Шалинского сельсовета, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ-Ф, руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета, администрация Шалинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести весенний двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству на территории Шалинского сельсовета с 14.04.2025 по 15.06.2025г.
2. Утвердить Положение о комиссии по благоустройству согласно приложению 1.
3. Утвердить состав комиссии по благоустройству согласно приложению 2.
4. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению весеннего двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству согласно приложению 3.
5. Провести массовые субботники 25.04.2025г., 07.05.2025г.
6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности и гражданам принять непосредственное участие в массовых субботниках, с целью наведения надлежащего санитарного порядка на территориях предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности и приусадебных участков, а также прилегающих к ним уличных территорий согласно приложению 4.
7. Административной комиссии администрации Шалинского сельсовета, усилить профилактическую работу по административным правонарушениям в сфере благоустройства.
8. Главе Шалинского сельсовета (Яньковой Т.П.) обеспечить контроль над ходом проведения двухмесячника.

9. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».

Глава Шалинского сельсовета Т.П. Янькова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к постановлению № 48  от «07» апреля 2025г. |

Положение о комиссии по благоустройству

1.Комиссия по благоустройству территории Шалинского сельсовета (далее Комиссия) создается для координации деятельности специалистов администрации сельсовета, депутатов Шалинского сельского Совета депутатов в оказании помощи населению, предприятиям, организациям, учреждениям в проведении мероприятий по благоустройству, наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов Шалинского сельсовета.

2.Комиссия действует в период проведения весеннего двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству на территории Шалинского сельсовета с 14.04.2025г. по 15.06.2025 г.

3.Комиссия собирается не реже 1 раза в четыре недели, также по мере необходимости.

4.Комиссия контролирует выполнение мероприятий по благоустройству в соответствии с планом.

5.Комиссия вправе запрашивать информацию у руководителей организаций, предприятий, учреждений о ходе работ по благоустройству.

6.Комиссия является совещательным органом. Принятые комиссией решения утверждаются главой сельсовета.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к постановлению № 48  от «07» апреля 2025 г. |

Состав комиссии по благоустройству

|  |  |
| --- | --- |
| Янькова Татьяна Павловна | -глава сельсовета, председатель комиссии; |
|  |  |
| Члены комиссии: |  |
| Батырова Елена Ивановна | -ведущий специалист; |
| Монш Ирина Александровна | -депутат Шалинского сельского Совета депутатов; |
| Толмачева Татьяна Павловна | -депутат Шалинского сельского Совета депутатов; |
| Василюк Марина Геннадьевна | -депутат Шалинского сельского Совета депутатов; |
| Грунтова Анастасия Владимировна | -депутат Шалинского сельского Совета депутатов; |
| Каланджиди Елена Геннадьевна | -ведущий специалист |
| Каненя Наталья Викторовна | -депутат Шалинского сельского Совета депутатов; |
| Короткин Александр Валентинович | -депутат Шалинского сельского Совета депутатов; |

Фоноберова Ольга Михайловна - депутат Манского районного Совета депутатов (по согласованию);

Ерыкайлов Андрей Георгиевич - депутат Манского районного Совета депутатов (по согласованию);

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к постановлению № 48  от «07» апреля 2025г. |

План мероприятий весеннего двухмесячника

по санитарной очистке и благоустройству

на территории Шалинского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| **1.Организационные мероприятия** | | | |
| 1.1. | Проведение организационно-информационного совещания с руководителями предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности по вопросам подготовки и проведения двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству  на территории Шалинского сельсовета | 21 апреля 2025 | Администрация сельсовета |
| 1.2. | Информационное освещение о проведения двухмесячника по благоустройству в средствах массовой информации | весь период | Администрация сельсовета |
| 1.3. | Закрепление территорий за предприятиями, организациями, учреждениями с назначением ответственных лиц | до 21 апреля 2025 | Администрация сельсовета |
| 1.4. | Распространение обращений к жителям многоквартирных домов по проведению субботников на внутридворовых территориях через привлечение старост МКД | 14апреля-15 июня 2025 | Администрация сельсовета |
| 1.5. | Проведение проверок соблюдения требований правил по обеспечению благоустройства и порядка на придомовых территориях | весь период | Комиссия по благоустройству, Административная комиссия Шалинского сельсовета, администрация сельсовета |
| 1.6. | Проведение заседаний комиссии по благоустройству по вопросам хода двухмесячника, подведения итогов двухмесячника по благоустройству | 14 апреля - 15 июня 2025 | Комиссия по благоустройству |
| **2.Санитарная очистка и благоустройство территории населенных пунктов** | | | |
| 2.1. | Приведение в надлежащее состояние территорий, прилегающих к предприятиям, организациям, учреждениям независимо от форм собственности | 14 апреля - 15 июня 2025 | Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 2.2. | Приведение в порядок дорожно-знаковой информации | 14 апреля - 15 июня 2025 | Администрация сельсовета |
| 2.3. | Очистка территорий скверов, парков, берегов водоемов | 14 апреля - 15 июня 2025 | Администрация сельсовета |
| 2.4. | Проверка состояния территорий сельских кладбищ (с.Шалинское, д.Верхняя Есауловка, д.Сосновка, д.Белогорка, д.Кубеинка, д.Верхнешалинское). | 20 мая -15 июня 2025 | Администрация сельсовета |
| 2.5. | Проведение субботников | 25.04.2025, 07.05.2025 | Администрация сельсовета, предприятия, учреждения, организации и физические лица независимо от формы собственности |
| 2.6. | Приведение в надлежащее состояние памятников (мемориал, братская могила (ул.Заводская,13), памятник на сельском кладбище (ул.Первозеленая) | до 07 мая 2025 | Администрация сельсовета  МБОУ «Шалинская СШ№1» |
| 2.7. | Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна-2025» | 21 апреля-23 мая 2025 | Администрация сельсовета,  Руководители учреждений, организаций, предприятий |
| 2.8. | Летний ремонт и благоустройство дорог населенных пунктов, летнее содержание дорог. | 19 мая -19 сентября 2025 | Администрация сельсовета |
| 2.9. | Проведение «санитарных пятниц» по наведению порядка и чистоты на территории предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности | 16 мая-6 июня 2025 | Руководители предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности |
| 2.10. | Организация работы транспорта для вывоза мусора и нечистот от населения | 26 апреля-31 мая 2025 | Региональный оператор ООО «РостТех»,  Администрация района, Руководители предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности,  Жители Шалинского сельсовета |
| 2.11. | Побелка деревьев и бордюров на центральной площади с. Шалинское | до 07 мая 2025 | Администрация района, администрация сельсовета |
| **3.Мероприятия по контролю за проведением двухмесячника** | | | |
| 3.1. | Подведение итогов проведения весеннего двухмесячника  по санитарной очистке и благоустройству  на территории Шалинского сельсовета | 27 июня 2025 | Администрация сельсовета,  Комиссия по благоустройству |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к постановлению № 48  от «07» апреля 2025г. |

Территории, закрепленные за организациями, учреждениями, предприятиями

1.ФГКУ «3 Отряд ФПС по Красноярскому краю» – парк «Победы», прилегающая территория (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный - начальник ПЧ-68.

2. Манский филиал ГП КК «Краевое АТП»– ул. АТП д.13, ул. Первомайская д. 17 прилегающая территория, парк «Победы», совместно с ФГКУ «3 Отряд ФПС по Красноярскому краю», (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – директор.

3. Филиал ПАО «МРСК Сибири» – новая база (ул. Энергетиков), старая база (ул. Подстанция), прилегающая территория, территория вокруг ТП, ЗТП, КТП расположенные на территории населенных пунктов Шалинского сельсовета (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный - начальник РЭС-6.

4. ОП №1 МО МВД России «Уярский» – территория тира (ул. Манская), спортзала (ул. Уланова), прилегающая территория к зданию отдела полиции (ул.Ленина), (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный - начальник ОП №1 МО МВД России «Уярский».

5. Социальный фонд Российской Федерации –прилегающая территория, земли общего пользования от ул. Манская 30 в сторону ул. Первомайская (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный - руководитель.

6. МКУ «Муниципальный архив» –прилегающая территория (совместно с администрацией Шалинского сельсовета) очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный - руководитель.

7. Манский районный Федеральный суд – сквер у здания суда по ул. Манская, прилегающая территория (очистка от мусора, ремонт ограждения, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – председатель суда.

8. ТО КГКУ "Управление социальной защиты населения" по Манскому району и КГБУ СО «КЦСОН» Манский» - сквер по ул. Ленина (перед зданием УСЗН), прилегающая территория (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственные руководитель ТО КГКУ «УСЗН», директор КГБУ СО «КЦСОН» Манский».

9. Судебный участок № 98 – прилегающая территория, (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – мировой судья.

10. ООО «Коммунальное хозяйство» - территория у здания бани, прилегающая территория ул. Гончарова 25, территория ООО «Коммунальное хозяйство» по ул. Щетинкина, ул. Ленина 29 (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора) – ответственный директор.

11. МБУК «Манская централизованная библиотечная система»- прилегающая территория до дороги ул. Ленина, вокруг здания до мемориала, совместно с КГБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный - руководитель.

12. КГБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"- прилегающая территория до дороги ул. Ленина, совместно с МБУК «Манская централизованная библиотечная система» (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.

13. МБУК «Манская централизованная клубная система»- прилегающая территория до дороги ул. Ленина, мемориала, до забора типографии и ограждения центрального парка, сквер за мемориалом совместно с КГАУ "Редакция газеты "Манская жизнь"- (очистка от мусора, ремонт ограждения, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – директор дома культуры.

14. КГАУ "Редакция газеты "Манская жизнь"- территория вокруг здания, сквер за мемориалом (очистка от мусора, ремонт ограждения, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – Главный редактор.

15. ИП Прошина – проулок от ул. Манская д.32 до ул. Первомайска 17 (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственные – руководители.

16. МБОУ Шалинская средняя общеобразовательная школа № 1 – прилегающая территория школы, (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – директор школы.

17. Красноярское отделение Сбербанка доп. офис 8646 – прилегающая территория вокруг здания (очистка от мусора, ремонт ограждения, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – управляющий банком.

18. Администрация Манского района и подведомственные организации – прилегающая территория вокруг здания администрации, территория стоянки, центральный парк и прилегающая территория, придорожная территория от перекрестка ул. Ленина- ул. Манская до перекрестка ул. Ленина – ул. Комсомольская, прилегающая территория ул. Ленина 17 (бывшая СПТУ), ул. Манская бывшая территория коррекционной школы (недостроенное здание), территория прилегающая к хоккейной коробки, сады около больницы, ул. Гагарина 1А, ул. Гончарова 27, ул. Манская 50 «б» , сквер по ул. Ленина перед д. 2 (прилегающая территория ФОК «ТИТАН») (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – глава района.

19. МБДОУ детский сад «Солнышко» - прилегающая территория, также территория вокруг забора (очистка от мусора, ремонт ограждения, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный - заведующая.

20. ПАО «Ростелеком» - прилегающая территория (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный - руководитель.

21. Прокуратура – прилегающая территория (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – прокурор Манского района.

22. ФГУП «Почта России» совместно с Прокуратурой – прилегающая территория до ярмарочной площади (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный - руководитель, прокурор.

23. Администрация Шалинского сельсовета – прилегающая территория вокруг здания сельсовета, территория общего пользования от здания в сторону ул. Первомайская совместно с ИП Леонов - очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора, ответственный – глава сельсовета.

24. МО ДОСААФ России Манского района – прилегающая территория до проезжей части (со стороны ул. Ленина, ул. Комсомольская) (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.

25.Следственный комитет – прилегающая территория до проезжей части (ул. Манская) (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственные – заместитель руководителя.

26. Отдел № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю – прилегающая территория, придорожная территория от ул. Манская до ул. Уланова д. 10 (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.

27. КГКУ «ЦЗН Манского района», ИП Кукушкина, ИП Иванова (магазин Первомайский) – прилегающая территория, придорожная территория от ул. Ленина до д.17 Первомайская (очистка от мусора, вывоз мусора), ответственный – руководитель.

28. ИП Шахворостов – прилегающая территория ул. Заводская 1В (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора)

29. КГКУ «Манский отдел ветеринарии» – прилегающая территория до проезжей части (со стороны ул. Октябрьская, ул. Гончарова), (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.

30. КГБУЗ «Манская РБ» - уборка всей территории больницы, прилегающей территории (со стороны ул. Ленина, ул. Первозеленая) (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – главный врач.

31. ООО «Агентство недвижимости» - прилегающая территория (ул. Кооперативная) (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственные – руководители.

32. Манский филиал ГП «КрайДЭО» - прилегающая территория (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – начальник.

33. МБУ Молодежный центр «Феникс» - прилегающая территория, ул. Манская бывшая территория коррекционной школы (недостроенное здание) (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственные – руководители.

34. АО АИКБ «Енисейский объединенный банк – проулок между хоккейной коробкой и территорией МУ Молодежный центр «Феникс» (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора) - руководитель.

35.КПКК «Губернские аптеки» аптека №7 - прилегающая территория (ул.Первомайская,17), придорожная территория до ул. Ленина - очистка от мусора, обрезка деревьев, установка урн, вывоз мусора), ответственный – руководитель.

36. МБУК «ДШИ» - прилегающая территория (ул. Манская) - очистка от мусора, обрезка деревьев, установка урн, вывоз мусора), ответственный – руководитель.

37. МБУ ДО РДДТ- прилегающая территория, ул. Манская бывшая территория коррекционной школы (недостроенное здание), (очистка от мусора, обрезка деревьев, установка урн, вывоз мусора) ответственные – руководитель.

38.МБДОУ детский сад «Радуга» -прилегающая территория (ул. Гончарова) - очистка от мусора, обрезка деревьев, установка урн, вывоз мусора), ответственный – руководитель.

39. Красноярская коллегия адвокатов- прилегающая территория (ул. Манская 32), проулок от ул. Манская д.32 до ул. Первомайска 17 - очистка от мусора, обрезка деревьев, установка урн, вывоз мусора), ответственный – руководитель.

40. ИП (магазины, павильоны) – уборка прилегающей территории 10-метровая зона вокруг объекта (очистка от мусора, обрезка деревьев, установка урн, вывоз мусора), ответственные – руководители.

41. МБУК «Верх-Есаульская CДК»- прилегающая территория (очистка от мусора, обрезка деревьев, установка урн, вывоз мусора), ответственный – директор.

42. Манский филиал КГАУ «Красноярсклес»- прилегающая территория (ул. Заречная)- очистка от мусора, обрезка деревьев, установка урн, вывоз мусора), ответственный – руководитель.

43. КГКУ «Манское лесничество» и АО «КрасЭКо» - прилегающая территория (ул. Заречная) - очистка от мусора, обрезка деревьев, установка урн, вывоз мусора), ответственный – руководитель, мастер участка.

44. ООО РСФ «Кайрос»- уборка прилегающей территории по ул. Заводская, ул. Заречная (очистка от мусора, вывоз мусора)- ответственный- директор.

45. КЦЦ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды -уборка прилегающей территории земельного участка (очистка от мусора, вывоз мусора, обрезка сухих веток деревьев)- ответственный начальник.

46. СКПК «Манский» - уборка прилегающей территории земельного участка, прилегающая территория к павильону по ул. Ленина (очистка от мусора, вывоз мусора)- ответственный- директор.

47. УФССП России по Красноярскому краю ОСП по Манскому району – сквер ул. Манская между районным судом и Бельснер К.А. (парикмахерской «Афродита») (очистка от мусора, вывоз мусора, обрезка сухих веток деревьев, очистка от сухостоя, очистка ограждения от несанкционированной наружной рекламы, баннеров), ответственный - начальник отдела

48. АЗС – 67 АО «Красноярскнефтепродукт» - прилегающая территория (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора)

49. Шелегов В.Б. - прилегающая территория с. Шалинское ул. АТП (бывшая сушилка ТОО «Красный Октябрь»), прилегающая территория ул. Профсоюзная 1 (коровник, молочный блок) (очистка от мусора, вывоз мусора, обрезка сухих веток деревьев, очистка от сухостоя, очистка ограждения от несанкционированной наружной рекламы, баннеров)

50. Местная религиозная организация православный Приход храма святой великомученицы Параскевы Пятницы с. Шалинское Манского района Красноярского края Красноярской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) – прилегающая территория к церкви, придорожная территория по ул. Партизанская (очистка от мусора, вывоз мусора, обрезка сухих веток деревьев).

51. ИП Коробков – территория прилегающая к участку расположенного по адресу: 65 м. по направлению на восток от ул. Заводская 1 А с. Шалинское, проулок от ул. Манская д.32 до ул. Первомайска 17 (очистка от мусора, вывоз мусора, обрезка сухих веток деревьев, уборка опилок до проезжей части)

52. МБОУ «Верхесаульская ООШ» – прилегающая территория школы, (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – директор школы.

53. ООО Манское БТИ – прилегающая территория (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора)

54. Сосновская сельская библиотека совместно с Сосновский сельский клуб – прилегающая территория (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора)

55. ИП Стрижнев О.П. - прилегающая территория (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора)

56. КФХ Гопп М.Н. - прилегающая территория (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора)

57. ИП Монш Е.А., ИП Шевченко С.Л. ИП Рыжков С., ИП. Литвин А.Д, ИП Докторук П.Н., ИП Шамов И.В., ИП Смук В.И., ИП. Малащенко Т.И., ИП Алексейкин Г.П., ИП Алиев А.Ш., ИП Бучук К.Н. – прилегающие территории (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора)

58. Бельснер К.А. (парикмахерская «Афродита») прилегающая территория, тротуар до здания соц. защиты (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора)

59. Цегельная Е.Н. прилегающая территория по ул. Манская 32 (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора)

\*п.1.2 Правил благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений Шалинского сельсовета Манского района (утв. решением Шалинского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края от 09.04.2012 №34-160-р.